**Zadávací podmínky**

**na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce**

**„Oprava místní komunikace– součást Labské stezky č.2**

**– úsek Kunčice nad Labem“**

#### I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel : Obec Kunčice nad Labem

Sídlo : Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem

Zastoupený : p. Ing. Antonínem Stejným, starostou obce

IČ : 00278033, DIČ : není plátcem

Webové stránky obce: http://kuncice.cz/

Kontaktní osoba: Ing.Antonín Stejný (tel.: 739 425 158, E-mail: oukuncice@volny.cz)

 **II. Předmět zakázky, předpokládaná hodnota**

 Předmětem zakázky je oprava místní obslužné komunikace C9 na pozemcích p.č. 676/1, p.č. 676/2, p.č. 11/1, p.č. 11/2 a p.č. 8/1 v k.ú. Kunčice nad Labem, v obci Kunčice nad Labem dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o asfaltovou komunikace o délce 421 m a šířce 3,0 m.

 Stávající vozovka bude na krajnicích a ve středu profilu očištěna od naplaveného nánosu a organického znečištění mechanickým odstraněním bláta a nánosu a herbicidním postřikem rostlinného znečištění. Následně budou vyrovnány vyježděné koleje a jiné nerovnosti obalovaným kamenivem. Místa lokálních poruch konstrukce budou sanována na hloubku 0,5 m 20 cm vrstvou hrubého kameniva, 20 cm vrstvou štěrkodrti 0-32 a 10 cm vrstvou obal. kameniva. Na takto opravený poklad ošetřený asfaltovým spoj. postřikem 0,5 kg/m2 bude položena obrusná vrstva asfaltového betonu ACO 11 50/70 tl. 40 mm dle ČSN EN 13108-5. Krajnice budou dosypány z asfalt. recyklátu a zhutněny

 Předpokládaná hodnota zakázky je 600.000 Kč bez DPH.

III. Doba a místo plnění

 Předpokládaný termín plnění zakázky: srpen – říjen 2017.

Místo plnění veřejné zakázky (VZ): Místní komunikace na pozemku p.č. 676/1, p.č. 676/2, p.č. 11/1, p.č. 11/2 a p.č. 8/1 v k.ú. Kunčice nad Labem.

 V případě zájmu umožní zadavatel každému uchazeči individuálně prohlídku místa plnění, termín se stanoví na základě oboustranné dohody.

**IV.** **Způsob hodnocení nabídek:**

Zadavatel pro výběr nejvhodnější nabídky stanovuje jako kritérium hodnocení **ekonomickou výhodnost nabídky**. Dílčí kriteria jsou:

**a)** **Celková cena díla (bez DPH) – váha 90 %.**

 Jako nejvýhodnější v rámci tohoto kriteria, bude zadavatel hodnotit nabídku uchazeče, jehož celková nabídková cena, oproti cenám, nabízeným ostatními uchazeči, bude nižší. Nejvyšší počet bodů (90) získá uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení ostatních uchazečů bude prováděno dle matematického vzorce: nejnižší nabídková cena / nabídková cena x 100, vypočtená hodnota bude násobena váhovým koeficientem kriteria (0,9).

**b)** **Délka doby plnění zakázky – váha 10 %.**

 Zadavatel požaduje provedení opravy v co nejkratším termínu. Jako nejvýhodnější nabídka v rámci tohoto kriteria bude hodnocena nabídka s nejkratší délkou doby plnění zakázky, tj. nejmenším počtem dnů od převzetí staveniště do termínu skutečného předání hotového předmětu zakázky. Uchazeč s touto nejkratší dobou získá 10 bodů. Hodnocení ostatních uchazečů bude prováděno dle matematického vzorce: nejkratší délka doby plnění zakázky / nabídková délka doby plnění zakázky x 100, vypočtená hodnota bude násobena váhovým koeficientem kriteria (0,1).

 Součet bodových hodnot ze všech dílčích kriterií dává výslednou bodovou hodnotu nabídky. Nejvhodnější bude nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V. Zpracování nabídky

 Nabídku vypracovat v souladu s následujícími pokyny:

 Obálku s nabídkou v listinné podobě, zpracovanou v českém jazyce, v originále, zajištěnou proti neoprávněné manipulaci, označenou **Veřejná zakázka –Oprava místních komunikace – součást Labské stezky č.2 – úsek Kunčice nad Labem – NEOTEVÍRAT,** a opatřenou na uzávěrech obálky razítkem a podpisem dodavatele, podávat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu: Obecní úřad, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

####  Zadávací řízení je zahájeno dne 28.6.2017. Lhůta pro předložení nabídek končí dne 20.7.2017 v 15.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami bude uskutečněno tentýž den od 15.01 hodin na Obecním úřadu (OÚ) Kunčice nad Labem.

 **Zadavatel žádá uchazeče o dodržení níže uvedené formy a obsahu nabídky:**

1) krycí list nabídky

2) prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace,

3) zpracování nabídkové ceny,

4) další údaje.

1) Identifikační údaje uchazeče

 Uvést – název uchazeče, přesnou adresu, IČ, DIČ, bankovní spojení a všechny statutární zástupce uchazeče.

2) Prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace

1. Splnění základní a profesní způsobilosti uchazeč ve své nabídce doloží Čestným prohlášením (dle přílohy č. 2) nebo
2. předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nahrazuje doklady prokazující základní způsobilost (podle § 74) a profesní způsobilost (podle § 77), zákona 134/2016 Sb., výpis nesmí být starší než 3 měsíce.
3. K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:
* seznam stavebních prací obdobného charakteru, jako je tato zakázka, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení,
* kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, vztahující se k požadovaným stavebním pracím, u osob nebo vedoucích pracovníků, kteří tyto práce poskytují,

 - přehled technických zařízení, která bude mít dodavatel pro plnění veřejné zakázky k dispozici.

 Uchazeč s nejvhodnější nabídkou (vítěz soutěže) může být, ještě před jednáním o uzavření smlouvy o dílo (SoD), vyzván k předložení dokladů o kvalifikaci v originálu nebo ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

**3) Zpracování nabídkové ceny**

Způsob zpracování cenové nabídky:

1. Nabídkovou cenu zpracovat dle Projektové dokumentace. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude poskytnuta na vyžádání.
2. Uchazeč zpracuje nabídkové ceny do Krycího listu nabídky - příloha č. 1 a položkového rozpočtu (soupisu prací) – příloha č. 3. Položkový rozpočet v elektronické podobě je k dispozici uchazečům na profilu zadavatele.
3. Zadavatel požaduje ocenit požadované zadání (materiál, práce), při oceňování vycházet z platných technických a technologických předpisů, uživatelských standardů, vyhlášek a norem platných pro dané technologie. Cenová specifikace obsahuje oceněný soupis prací po jednotlivých položkách a celkový souhrn (rekapitulaci) cenového rozpočtu.
4. Výše všech druhů nákladů v nabídce uchazeče je maximální a nepřekročitelná pro daný rozsah předmětu díla a musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením díla v místě realizace. Zadavatel nepřipouští dodatečné navyšování ceny uvedené v nabídce.

**4) Další údaje, které je uchazeč povinen předložit ve své nabídce**

1. délku doby plnění zakázky do Krycího listu nabídky - příloha č. 1
2. specifikaci částí VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele,
3. tyto zadávací podmínky podepsané a orazítkované v závěru statutárním orgánem uchazeče jako souhlas se soutěžními podmínkami (jako příloha nabídky).

### VI. Platební podmínky

 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení. Faktura musí být doložena doklady prokazujícími oprávněnost, správnost a úplnost účtování a bude zaplacena odepsáním správně účtované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nesprávně účtovanou, neoprávněnou nebo neúplnou fakturu bude zadavatel oprávněn vrátit zpět uchazeči, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením.

 Fakturace bude provedena jedinou fakturou za celé dílo vystavenou po převzetí díla zadavatelem a odstranění případných vad a nedodělků. Přílohou faktury musí být objednatelem schválený soupis provedených prací, výkonů a materiálu. Zadavatel neposkytuje dodavateli v průběhu realizace zakázky žádné finanční zálohy na prováděné práce.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Zadávací podmínky zakázky jsou společně s výzvou k podání nabídky uveřejněny v elektronické podobě na úřední desce **od 29.6.2017** a budou neomezeně a dálkově přístupné po celou dobu zadávacího řízení. Přílohy k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel v elektronické podobě na vyžádání bezplatně.
2. Uchazeč uznává bez výhrad všechny body těchto zadávacích podmínek určených pro výběr nejvhodnějšího zhotovitele předmětného díla a prohlašuje tímto, že všechny jemu nejasné body podmínek zadávacího řízení si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci zadavatele.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo
* zrušit veřejnou zakázku do uzavření smlouvy o dílo bez udání důvodů
* odmítnout všechny cenové nabídky
* nevybrat žádnou cenovou nabídku bez uvedení důvodu

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

1. Uchazeč bude informován o výsledku výběrového řízení Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Jednání o konečném znění smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, zadavatel zahájí po obdržení oznámení o schválení výběru nejvhodnější nabídky zastupitelstvem obce.
3. Podmínkou uzavření SoD je, na vyzvání zadavatele, dodatečné předložení některých dokumentů podle §104, odst. 2, písmeno a) a b) zákona 134/2016 Sb., a **návrhu SoD** dodavatelem, který byl vybrán jako nejvhodnější.
4. Pokud nebude nabídka uchazeče splňovat všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, bude z dalšího výběru vyřazena.
5. Podané nabídky zadavatel uchazečům nevrací a ani neposkytuje náhradu nákladů spojených s jejich zpracováním a podáním.
6. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, za kterou je považována nabídková cena o 30 % nižší oproti předpokládané hodnotě zakázky, si zadavatel vyhrazuje právo písemně vyzvat uchazeče k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude shledáno jako dostatečné nebo uchazeč nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, bude uchazeč z řízení vyloučen.

**VIII. Kontaktní osoby**

 Ing.Antonín Stejný, starosta obce, e-mail: oukuncice@volny.cz, tel.: 739 425 158

 Ing. David Pauzar, projektant, e-mail: dpauzar@seznam.cz, tel.: 603 919 318

Přílohy: č. 1: Krycí list nabídky – na vyžádání

 č. 2: Čestné prohlášení – na vyžádání

 č. 3: Položkový rozpočet – na vyžádání

 č. 4: Projektová dokumentace – na vyžádání

 v.r.

 Ing.Antonín Stejný

 starosta obce Kunčice na Labem